Phần 1

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Sprint không đều khiến người dùng khó dự đoán thời điểm có bản mới và khó theo dõi tiến độ. |
| QT2 | Sai | Sprint Review, Increment, Definition of Done | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng thấy tính năng chưa kiểm thử, dễ gặp lỗi và hiểu nhầm sản phẩm đã hoàn thành. |
| QT3 | Đúng | — | — | Product Owner cập nhật Product Backlog sau Review để phản ánh phản hồi và điều chỉnh ưu tiên. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội đánh giá cách làm việc và cải thiện, khiến lỗi cũ tiếp tục lặp lại. |

Phần 2

- QT1: Sprint của RikkeiGo có độ dài cố định 2 tuần; mỗi Sprint mới bắt đầu theo lịch thống nhất để tạo nhịp phát hành và phản hồi đều đặn.

- QT2: Cuối Sprint, đội trình diễn Increment đáp ứng Definition of Done; phần chưa kiểm thử hoặc chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thành không được coi là Increment hoàn chỉnh.

- QT3: Giữ nguyên quy tắc này: sau Sprint Review, Đức cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi và những thay đổi cần thiết.

- QT4: Đội phải tổ chức Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint để đánh giá cách làm việc và thống nhất ít nhất một cải tiến cho Sprint tiếp theo.